|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Электротеплосеть» ___________________ А.Б. Сурдин «_____» _______________ 2017 г. |
| --- | --- |

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,  РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОБЪЕКТУ:

«СТРОИТЕЛЬСТВО КТП-250/10/0,4 Р.П. УМЕТ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ»

Зубова  Поляна 2017

| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение |  |
| 2 | Информационная карта |  |
| 3 | Определения, обозначения и сокращения |  |
| Приложение №1 | Заявка на участие в запросе котировок |  |
|  | Приложения к Заявке: -Техническое предложение на выполнение работ |  |
|  | -Анкета Участника |  |
|  | -Сведения об опыте Участника по выполнению работ, являющихся предметом закупочной процедуры. |  |
|  | -Справка о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика. -Форма подтверждения Участником закупочной процедуры- юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомления об осуществлении обработки персональных данных. -Форма согласия Участником закупочной процедуры - физического лица на обработку персональных данных. |  |
| Приложение №2 Приложение №3 | Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации. Проект Договора. Приложения к Договору: -Техническое задание -Форма Акта приема-передачи выполненных работ |  |

1.Введение.

1.1. ООО «Электротеплосеть» приглашает к участию в запросе котировок на право заключения договора на выполнение инженерно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы по объекту: «Строительство КТП-250/10/0,4 р.п. Умет, ул. Молодежная»

Данный запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данное Приглашение не является Офертой, и Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения данной закупочной процедуры в любое время со дня ее объявления, в том числе после окончания срока приёма заявок.

2.	Информационная карта.

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Наименование Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» |
| 2.2. | Почтовый и юридический адрес Заказчика | 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 а. |
| 2.3. | Банковские реквизиты Заказчика | Р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России К/с 30101810100000000615 БИК 048952615 ИНН 1308082103, КПП 130801001 ОГРН 104130205360 ОКПО 71747240, ОКВЭД 2– 35.12 |
| 2.4. | Руководитель Заказчика | Генеральный директор – Сурдин Алексей Борисович (действует на основании Устава), тел.: (83458) 2-22-10, факс: (83458) 2-22-10 |
| 2.5. | Ответственный исполнитель по организационным вопросам | Главный бухгалтер Терешкина Ольга Васильевна, тел.: (83458) 2-19-91, факс: (83458) 2-22-10, эл. Почта: elektrotszbv@mail.ru. |
| 2.6. | Сведения о позиции плана закупок | План закупки №2160194100, позиция плана 5. |
| 2.7. | Предмет запроса котировок | Выполнение инженерно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по объекту: «Строительство КТП-250/10/0,4 р.п. Умет, ул. Молодежная» |
| 2.8. | Наименование товара (работ, услуг), количество, количество лотов | Выполнение инженерно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по объекту: «Строительство КТП-250/10/0,4 р.п. Умет, ул. Молодежная», Количество лотов -1 (Один). Частичное выполнение работ не допускается. |
| 2.9. | Место поставки товара (выполнения работ, услуг) | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Умет, ул. Молодежная |
| 2.10. | Начальная (максимальная) цена договора | 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%- 61016,95 руб. Начальная (максимальная) цена определена мониторингом рыночных цен на аналогичные виды работ. |
| 2.11. | Валюта расчета и платежей | Российский рубль |
| 2.12. | Финансирование | Собственные средства Заказчика |
| 2.13. | Порядок оплаты | Оплата осуществляется путем безналичного расчета. Заказчик осуществляет предварительный платеж в размере 30 % в течение 5-ти банковских дней с даты подписания договора Окончательный расчет производится в течение 10-ти банковских дней после выполнения работ на основании подписанного акта приемки выполненных работ, выставленных Подрядчиком счета-фактуры и счета на оплату. |
| 2.14. | Порядок формирования цены договора | 1. При заключении договора предложенная цена не может превышать установленную начальную (предельную) цену договора. Превышение начальной (предельной) цены предмета закупки, является основанием для отклонения котировочной заявки по данному лоту. 2. Цена договора содержит конечную сумму, с учетом всех затрат, издержек и иных возможных расходов Участника, уплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, НДС. Стоимость всех допусков и согласований, лабораторных исследований, санитарно-гигиенической оценки результатов, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, стоимость положительного заключения экспертизы, включены в цену Договора и оплачиваются Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей/ лабораторной/экспертной организации. |
| 2.15. | Срок поставки Товара (выполнения работ) | 80 (восемьдесят) календарных дней с даты подписания договора (включая получение положительного заключения экспертизы). |
| 2.16. | Гарантия качества | Гарантия качества на результаты работ- не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами акта приема –передачи выполненных работ. За ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой документации, за принятие неверных проектных решений Исполнитель обязан: - переработать проектную документацию за счёт собственных средств в указанные Заказчиком сроки; - возместить затраты, понесенные Заказчиком, и убытки третьей стороне в результате использования неверных проектных решений и ненадлежащее составленной проектной документации. |
| 2.17. | Требования к Участникам | Участвовать в процедуре Запроса котировок может любое юридическое, физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель. Участник должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки: - должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме и исполнения Договора (физическое лицо-обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора); - иметь соответствующую разрешительную документацию на выполнение видов деятельности в рамках договора, а именно действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное саморегулируемой организацией, на выполнение работ, предусмотренных Техническим заданием; - не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); - не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; - не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - должен иметь опыт выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству, реконструкции или капитальному ремонту промышленных зданий в течение трех лет и иметь за последние три года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ. - должен иметь аккредитованную испытательную строительную лабораторию, а в случае ее отсутствия - заключенный договор с организацией, имеющей в собственности аккредитованную лабораторию - не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; - не должен иметь негативный опыт работы с ООО «Электротеплосеть». Под негативным опытом работы понимается наличие направленных Участнику претензий, а также вступившие в законную силу судебные решения не в пользу Участника за просрочку исполнения обязательств по ранее заключенным договорам. Заявка Участника, в составе которой нет документов, подтверждающих соответствие Участника предъявляемым в закупочной документации требованиям, по усмотрению Комиссии по закупкам может быть отклонена без рассмотрения по существу. |
| 2.18. | Критерии оценки заявок на участие в закупочной процедуре | Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена Товара. В случае если итоговый рейтинг окажется одинаковым у двух или более Участников лучшим будет признано то предложение, которое поступило ранее других. Закупочная комиссия отклоняет Заявки, которые: - поданы с нарушением порядка подачи Заявок, установленном в настоящей документации; - не отвечают установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке; - поданы Участниками, которые не соответствуют требованиям настоящей документации; - содержат технические предложения, не соответствующие установленным в настоящей документации требованиям; - не соответствуют требованиям настоящей документации по содержанию (в том числе, если виды, объемы, условия оказания услуг не соответствуют требованиям закупочной документации), по срокам оказания услуг не соответствуют требованиям Технического задания, по порядку оплаты не соответствует порядку оплаты, указанному в закупочной документации, предложение участника не соответствует договорным условиям и т.д. - поданы Участниками, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года, либо в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - имеют негативный опыт работы с ООО «Электротеплосеть». В случае если хотя бы один Участник не является плательщиком НДС и указал в своей заявке цену предложения без учета НДС, ценовые предложения всех остальных Участников будут оцениваться без учета НДС. |
| 2.19. | Обеспечение заявки на участие в запросе котировок | Не предусмотрено. |
| 2.20. | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не предусмотрено. |
| 2.21. | Сроки предоставления заявок | Заявки принимаются: с 08 часов 00 минут (МСК) 05 июня 2017 года до 17 часов 00 минут (МСК) 13 июня 2017 года. |
| 2.22. | Порядок предоставления заявок | 1. Заявки предоставляются в письменной форме на бумажном носителе либо в форме электронного образа на русском языке. 1.1. Заявки на бумажном носителе предоставляются в запечатанном конверте по адресу: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 а. Тел: (83458) 2-22-10, (83458) 2-19-91 режим работы с 8.00 ч до 17.00 ч перерыв с 12.00 до 13.00 ч. (МСК). На внешней стороне конверта указывается следующая информация: а) наименование и адрес Заказчика; б) полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес; в) наименование и номер закупочной процедуры, на участие в которой подается данная заявка; г) наименование и номер лота. 1.2. Заявки в форме электронного образа предоставляются по адресу электронной почты: elektrotszbv@mail.ru. В электронном сообщении указывается следующая информация: В теме сообщения: а) номер закупочной процедуры, номер лота на участие в которой подается данная заявка В сообщении: а) полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес; б) наименование и номер закупочной процедуры, на участие в которой подается данная заявка; Документы заявки в форме электронного образа должны отсканированы в формате PDF, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество- от 200 до 300 точек на дюйм), а именно; графических подписи уполномоченного лица, печати и углового штампа бланка (титула), в режиме полной цветопередачи. В целях обеспечения гарантии нераспространения сведений, содержащихся в заявке, поданной в форме электронного образа, третьим лицам до срока окончания приема заявок, рекомендуется файлы заявки преобразовывать в файл, защищенный паролем, а пароль для снятия защиты и доступа к информации заявки сообщать отдельным сообщением, отправленным по адресу электронной почты elektrotszbv@mail.ru после срока окончания подачи заявок. Сообщение с паролем должно содержать: а) полное фирменное наименование Участника; б) наименование и номер запроса котировок, наименование и номер лота, на участие в котором была подана заявка; в) имя защищенного файла и пароль доступа к нему (пароль должен быть напечатан на том же языке ввода (допускаются только EN Английский (США) и RU Русский) и в том же регистре, в которых он записан в защищенном файле. Сообщение с паролем должно быть отправлено после окончания срока подачи заявок, но не позднее времени начала рассмотрения заявок Заявка, содержащая файл, защищенный паролем, считается не поданной, если Заказчику не удалось осуществить доступ к информации, содержащейся в ней до начала процедуры рассмотрения заявок. При этом Заказчик не несет никакой ответственности. |
| 2.23. | Содержание заявки | Заявка должна содержать: 1.Заявку для участия в запросе котировок по прилагаемой форме (Приложение №1 к ЗД) со следующими приложениями. -Техническое предложение (Приложение №1). -Анкета Участника (Приложение №2). -Сведения об опыте организации по выполнению аналогичных поставок товаров, работ, услуг за последний год (Приложение №3). -Справка о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика и/или конфликта интересов (Приложение №4) -Подтверждение Участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (Приложение№5 и Приложение №6). 2.Заверенную Участником копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной по состоянию не ранее, чем за 6 месяцев до срока окончания подачи заявок; 3.Заверенную Участником копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), для физических лиц- заверенную Участником копию паспорта гражданина РФ, заверенную Участником копия свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), заверенную Участником копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 4. Заверенную Участником копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей), выданной по состоянию не ранее, чем за 6 месяцев до срока окончания заявки; 5. Заверенную Участником копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц); 6.Документы, позволяющие определить является/не является Участник субъектом малого и среднего предпринимательства, а именно: -заверенную Участником бухгалтерскую отчетность за предшествующий год; - заверенную Участником копии сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий год. 7.Заверенные Участником копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника закупки есть разрешающие документы, а именно: -копию действующего свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, на выполнение работ, предусмотренных Техническим Заданием. -копию документа о наличии аккредитованной испытательной строительной лаборатории, или заверенную участником копию договора на услуги аккредитованной лаборатории с организацией имеющую в наличии данную лабораторию с приложением документа, подтверждающего наличие у вышеуказанной организации такой лаборатории. Все указанные документы прилагаются Участником к заявке. |
| 2.24 | Порядок оформление заявки на бумажном носителе | 1.Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица Участника запроса котировок без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее уполномоченного лица). Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладываются к Заявке Участника. 2.Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью Участника (при участии в запросе котировок физического лица – нотариально заверенная собственноручная подпись). 3. Требования п.п.1. и 2. Настоящего пункта не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом. 4. Должна быть проведена нумерация всех без исключений страниц (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки). 5. Документы, входящие в Заявку, должны быть прошиты в том с приложением описи включенных в него документов таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Если Заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи. Каждый том должен иметь сквозную нумерацию. Документы должны быть уложены в последовательности согласно п. 2.23. |
| 2.25. | Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов | 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 а. Начало: 14 июня 2017 года 10 час 00 мин. (МСК), Окончание: 14 июня 2017 года в 15 час.00 мин. (МСК) |
| 2.26 | Подписание договора по итогам процедуры закупок | Договор заключается не ранее чем через семь дней со дня размещения в единой информационной системе Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного Протокола. Проект договора в течение 2-х рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок передается Победителю закупочной процедуры. Проект договора составляется в строгом соответствии с Приложением №3 к Закупочной документации с включением цены, предложенной Победителем запроса котировок в котировочной заявке. В случае непредставления в указанные в настоящем пункте сроки подписанного договора Участник утрачивает статус Победителя и его действия (бездействия) означают отказ от заключения договора. Победителю, направившему котировочную Заявку в форме электронного образа, необходимо вместе с подписанным договором представить пакет документов на бумажном носителе согласно п.2.23 и 2.24 настоящей документации. |
| 2.27. | Порядок предоставления Участникам разъяснений положений закупочной документации | Участник вправе направить нарочно, либо по электронной почте (факсу) запрос о разъяснении положений закупочной документации не позднее 8 июня 2017 года (не позднее 3-х дней до срока окончания подачи заявок). Заказчик обязан разместить ответ на данный запрос в ЕИС в форме электронного документа 12 июня 2017 года (не позднее 1 дня до срока окончания подачи заявок). Запрос на разъяснение положений закупочной документации оформляется по предусмотренной форме (см. приложение №2). |
| 2.28. | Особые условия | При рассмотрении заявок, Заказчик не корректирует технические описки (ошибки) в заявках Участников. Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок при этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса котировок и настоящей Закупочной Документацией, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. |

3.Определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящей документации применяются следующие сокращения:

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью  «Электротеплосеть»,  (ООО  «Электротеплосеть»)

Комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для принятия решений в рамках проведения закупочных процедур.

Продукция – товары, работы, услуги, являющиеся предметом данной закупочной процедуры.

Участник – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на право заключения договора на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом данной закупочной процедуры.

Приложение №1 к Закупочной документации

| На фирменном бланке Участника «___»___________ года №______ |  |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «____» ___________________г.

Кому:_________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

От кого:

Наименование юридического лица (ФИО  физического лица):_________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Участника размещения заказа: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: ___________________________________________________________________

Адрес электронной почты______________________________________________________________________

ИНН________________________________________________________________________________________

КПП ________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении запросе котировок и закупочную документацию и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок, предлагаем заключить Договор на: _____________________________________________________________________________________________________

(предмет запроса котировок)

на условиях    и в соответствии с Техническим предложением с приложениями, Проектом договора с приложениями и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму:

Стоимость заявки, без НДС, руб.	__________________________________________________________

кроме того, НДС, руб.	_________________________________________________________

Итого,

Стоимость заявки с НДС, руб.	_________________________________________________________

| Цена предложения включает в себя конечную сумму, с учетом всех затрат, издержек и иных возможных расходов Участника, в том числе уплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, НДС, стоимость всех допусков и согласований, лабораторных исследований, санитарно-гигиенической оценки результатов, необходимых для полного исполнения обязательств по настоящему Договору, стоимость положительного заключения экспертизы. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядок оплаты: ________________________________________________________________________ |  |  |
| Срок выполнения работ: _____________________________________________________________________ |  |  |
| Гарантия качества на выполняемую работу |  |  |
| Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна |  |  |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________ года.

Настоящим подтверждаем, что:

  - (наименование Участника) обладает гражданской правоспособностью для заключения договора.

  - Ликвидация (наименование Участника) не проводится, решение арбитражного суда о признании (наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует (если иное – указать).

  - Деятельность (наименование Участника) в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок не приостановлена (если иное – указать).

  - Задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды у (наименование Участника) отсутствует (если иное – указать);

  - В предусмотренных действующим законодательством реестрах недобросовестных поставщиков       сведения об (наименование Участника) отсутствуют.

Также, мы подтверждаем согласие со следующими условиями:

- Нам не будут возмещены какие-либо издержки, понесенные нашей организацией в ходе рассмотрения Приглашения, подготовки квалификационной документации и нашей заявки;

- Мы подтверждаем, что все сделанные заявления и гарантии, а также представленная в нашей заявке информация являются полными и точными во всех деталях, соответствуют действительности.

- Мы подтверждаем намерение заключить договор в полном соответствии с Проектом договора, являющимся приложением к Закупочной документации, и на условиях нашей заявки в установленном в Закупочной документации порядке, в случае признания (наименование Участника) Победителем запроса котировок, либо единственным Участником, соответствующим требования Закупочной документации

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | расшифровка |
|  | м.п. |  |

Примечание - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью

Приложение №1

к котировочной заявке № ___ от  __________________ 2017 года

Техническое предложение на выполнение работ

(наименование Участника)

Предлагает выполнить работы ___________________________________________________________________

Здесь Участник запроса котировок в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ в соответствии с требованиями.)

Руководитель предприятия _____________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение №2

к котировочной заявке № ___ от  __________________ 2017 года

Анкета Участника

| № | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | КПП Участника |  |
| 6 | ОГРН Участника |  |
| 7 | ОКПО Участника |  |
| 8 | Юридический адрес |  |
| 9 | Почтовый адрес |  |
| 10 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Телефоны Участника |  |
| 13 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 14 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 17 | Является ли Участник плательщиком НДС |  |

| ___________________ | ___________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | расшифровка |
|  | м.п. |  |

Примечание:

Инструкция по заполнению

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 10 "Банковские реквизиты…" указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение №3

к котировочной заявке № ___ от __________________ 2017 года

Сведения

об опыте Участника по выполнению работ, являющихся предметом закупочной процедуры.

Наименование Участника __________________________________________

| №п/п | Сроки оказания услуг (год и месяц начала оказания услуг – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров – процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо, контактные телефоны) | Предмет договора, вид услуг (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма по договору, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая сумма по договору | Номенклатура, объемы услуг, соответствующие объемам, указанным в ТЗ | Сумма работ | Примечания |

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | расшифровка |
|  | м.п. |  |

Приложение №4

к котировочной заявке № ___ от __________________ 2017 года

## Справка
о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у [указывается наименование Участника закупки] связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.] Заказчика и/или конфликта интересов, а именно:

{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как аффилированность и/или конфликт интересов};

……

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участники закупки должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним и/или иметь конфликт интересов. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у [указывается наименование Участника закупки] НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, и/или могут быть признаны конфликтом интересов.

- При составлении данного письма Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником закупки и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, и/или о конфликте интересов может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

Приложение №5

к котировочной заявке № ___ от  __________________ 2017 года

- Форма подтверждения участником закупочной процедуры – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

(фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ____________________________________________________,

(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________,

Фактический адрес: ________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ________________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных,  упомянутых в любой из частей заявки на участие в [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки],  а также направление в адрес  таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных  в ООО  «Электротеплосеть», зарегистрированному по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 а.,т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3. Закон 152-ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ООО  «Электротеплосеть», обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в   [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки]

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Законе  152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО  «Электротеплосеть»,,  письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение ____ лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«___»______________ 2017 г. _________________ (_________)

М.П.                                               (подпись)                         ФИО

Приложение №6

к котировочной заявке № ___ от __________________ 2017 года

- Форма согласия Участника закупочной процедуры – физического лица на обработку персональных данных

Согласие участника закупочной процедуры на обработку персональных данных

Настоящим,_______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника закупочной процедуры)

Основной документ, удостоверяющий личность________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации: ______________________________,

Дата рождения: _________________________________

ИНН _________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия в закупочных процедурах в соответствии с Положением ООО «Электротеплосеть», «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Электротеплосеть».

Оператор, получающий настоящее согласие: ООО «Электротеплосеть», зарегистрировано по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 а.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ООО  «Электротеплосеть»,   документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «Электротеплосеть», письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»______________ 201_ г. _________________ (_________)

МП                                                        (подпись)                 ФИО

Приложение №2 к Закупочной документации

Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации

| На фирменном бланке Участника «___»___________ года №______ |  |
| --- | --- |

Кому____________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

Запрос

разъяснения положений Закупочной документации по проведению запроса котировок (Наименование закупочной процедуры)

| № п/п | Наименование раздела закупочной документации | Вопрос по разъяснению закупочной документации |
| --- | --- | --- |

__________                            _________                              ________________

| должность | подпись | расшифровка |
| --- | --- | --- |
|  | м.п. |  |

Приложение №3  к Закупочной документации

Договор     № ___

р.п. Зубова Поляна	              «___»___________2017 года

_______________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________________,            действующего на основании _____________________________________________________ с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сурдина Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, по результатам запроса котировок на право заключения договора на выполнение инженерно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по объекту: «Строительство КТП-250/10/0,4 р.п. Умет, ул. Молодежная», объявленного извещением №____________ от  ____________________2017 года,  в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок ________________________________от ____  _____________ 2017 года №______ заключили настоящий  договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

К отношениям сторон по договору применяются требования ГК, ФЗ от 18.06.2011 года № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерно- изыскательские работы, разработать

проектно-сметную документацию и получить положительное заключение экспертизы проектной документации со сметой и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство КТП-250/10/0,4 р.п. Умет, ул. Молодежная», а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием и котировочной заявкой Подрядчика, в сроки и по цене, установленные настоящим Договором.

1.3. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены Техническим заданием, являющегося неотъемлемой частью Договора.

1.4. Заказчик обязуется организовать приемку Работ и их результата и оплатить обусловленную Договором их стоимость.

2.Стоимость работ.

2.1. Общая стоимость Работ составляет __________ рублей______ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по ставке 18% ___________________ рублей  _____ копеек

Цена Договора (стоимость работ) включает в себя все затраты по выполнению работ, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Стоимость всех допусков и согласований, лабораторных исследований, санитарно-гигиенической оценки результатов, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, стоимость положительного заключения экспертизы, включены в цену Договора и оплачиваются Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей/ лабораторной/экспертной организации.

2.3. Изменение стоимости Работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.

2.4. В случае, если настоящий Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, общая стоимость работ по настоящему Договору будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.

3.Сроки выполнения работ.

3.1 Работы по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации, получению положительного заключения экспертизы проводятся в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора. Срок начала и окончания работ по Договору является окончательным и не подлежит изменению кроме случаев, предусмотренных п.11.3 настоящего Договора.

4.Права и обязанности Сторон.

4.1. Права и обязанности Заказчика:

4.1.1. Осуществляет финансирование Работ в объеме и сроки, определенные настоящим Договором.

4.1.2.Представляет Подрядчику исходные данные по объекту «Строительство КТП-250/10/0,4 р.п. Умет, ул. Молодежная» и обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Исполнителя на объект проектирования по письменному запросу в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса.

4.1.3. Участвует в работе приемочных комиссий.

4.1.4. Заказчик или специально уполномоченный Заказчиком лицо (орган) осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием объемов, сроков и стоимости настоящего Договора и его условий.

4.1.5. Обеспечивает приемку выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. При необходимости, по запросу Подрядчика, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ.

4.1.7. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.2. Права и обязанности Подрядчика:

4.2.1. Выполняет все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором с соблюдением требований по качеству, а также в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта приема-передачи выполненных работ.

4.2.2. Выполняет все работы по настоящему Договору собственными средствами и (или) силами, средствами привлеченных организаций.

4.2.3. Согласовывает готовую проектную и рабочую документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, с владельцами пересекаемых коммуникаций, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации, получает положительное экспертное заключение.

4.2.4. Безвозмездно корректирует проектную и рабочую документацию, отчеты по инженерным изысканиям по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ безвозмездно дорабатывает техническую документацию и (или) проводит дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возмещает убытки, связанные с допущенными недостатками.

4.2.5. Соблюдает требования, содержащиеся в Техническом задание (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах.

4.2.6. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.2.7. В случае обнаружения некачественного выполнения работ Подрядчик незамедлительно устраняет недостатки за счет своих средств.

4.2.8.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

4.2.9. Уплата неустойки не освобождает Подрядчик от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

4.2.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.2.11. При выполнении работ Подрядчик выполняет все сопутствующие работы, оказывает сопутствующие услуги, которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом Договора, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом Договора.

4.2.12. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.2.13. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ошибок проектирования, Подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

5.Сдача и приемка работ.

5.1. Заказчик назначает своего представителя на контроль Работ, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком к оплате работ.

5.2. До осуществления приемки работ (отдельного этапа работ) Заказчик проводит внутреннюю экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договором и, при отсутствии замечаний, согласовывает результат работ, либо выдает замечания к документации и устанавливает срок их устранения.

5.3. Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную и рабочую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы по замечаниям Заказчика.

5.4. Приемка осуществляется по актам приема-передачи выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Договору) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком положительного заключения экспертизы проектной документации со сметой и результатов инженерных изысканий, проведенной экспертной организацией, аккредитованной на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

5.5. Приемка результатов выполненной работы оформляется документом о приемке (акты приемки выполненных работ), которые подписываются Заказчиком. В случае, если Подрядчику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа, в мотивированном отказе указываются причины отказа в приемке работ и срок устранения данных замечаний. При принятии решения о приемке выполненной работы учитываются отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.6.  Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

5.7.Датой исполнения обязательств Подрядчиком по Договору в целом является дата подписания акта приема-передачи выполненных работ.

5.8.. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

6.Порядок и условия оплаты.

6.1. Оплата   по   настоящему   Договору   осуществляется   по безналичному расчету путем   перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.2.В случае изменения расчетного   счета   Подрядчик   обязан   в трехдневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

6.3. Заказчик   осуществляет предварительный платеж в размере 30 % в течение 5-ти банковских дней с даты подписания договора.

Окончательный расчет за выполненные Работы производится в течение 10-ти банковских дней после выполнения работ на основании подписанного акта приема-передачи выполненных работ, выставленных Подрядчиком счета-фактуры и счета на оплату.

7.Гарантии качества работ

7.1. Гарантия качества на результаты работ не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

7.2. За ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой документации, за принятие неверных проектных решений Подрядчик обязан:

- переработать проектную документацию за счёт собственных средств в указанные Заказчиком сроки;

- возместить затраты, понесенные Заказчиком, и убытки третьей стороне в результате использования неверных проектных решений и ненадлежащее составленной проектной документации.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности  перед  другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то  есть  чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том   числе пожара, наводнения, землетрясения,  войны, военных действий, террористических актов и т. д., а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем 10 (десять) дней известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору.

9.Ответственность сторон.

9.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договора срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. Выплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по Договору обязательств.

9.4. Превышение Подрядчиком стоимости работ, предусмотренной ст.2 настоящего Договора, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров.

10.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и (или) возникающих в связи с исполнением договора.

10.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

10.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

10.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 10.3. Договора, спор подлежит разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения до исполнения сторонами всех своих обязательств (включая гарантийные).

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

11.4. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 11.3 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора. В течение 10 (десяти) дней Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.6. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора.

11.7. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

11.8. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.9. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Договором или самим уведомлением.

11.10 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.11. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, стороны обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

11.12. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Приложения

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 -  Форма Акта приема-передачи  выполненных работ.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК. ООО «Электротеплосеть» Юридический и фактический адрес: РФ,431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70 А ИНН 1308082103, КПП 130801001, р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России г. Саранск, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615 ОГРН 1041302005360 ОКПО 71747240 ОКВЭД 35.12 Тел. 8-83458-2-22-10 email: elektrotszbv@mail.ru Генеральный директор ___________________ А.Б. Сурдин. | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_____

от «__» ____________г.

Техническое задание

На выполнение инженерно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по объекту: «Строительство КТП-250/10/0,4 р.п. Умет,  ул. Молодежная»

1.  Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

­Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

­Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

­   Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

-   Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

-  ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

-  Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

- Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года N 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года N 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

- Федеральный закон об экологической экспертизе от 23.11.1995 N 174-ФЗ.

­Правила устройства электроустановок (действующее издание);

­Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

­Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом  Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

­Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

­СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства».

­РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

­СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

­СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

­МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ.

-Свод правил СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10.12.2012 г. N 83/ГС).

-СП 11-105-97 «Инженерные - геологические изыскания для строительства».

-СП 11-104-97 «Инженерные - геодезические изыскания для строительства».

-СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

- Вид строительства: Новое строительство.  Разрешение на строительство требуется.

- Стадийность проектирования:

-Инженерные изыскания.

-Проектно-сметная документация.

-Получение положительного заключения экспертизы

4. Вид проектирование – индивидуальное.

5. Источник финансирования- собственные средства.

6.  Характеристика   реконструируемого и проектируемого объектов:

Объект – площадный.

Проектируемый объект- КТП-250/10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМГ мощностью 250 кВА.

Центр питания –ТПС-110/10 «Теплый Стан», ячейка №12, Фидер №10.

Передаваемая мощность- 250 кВА

Номинальное напряжение -10 кВ.

Район по количеству грозовых часов в году -40-60 часов.

Район по степени загрязненности атмосферы-1 степень.

Район по ветровому давлению и гололеду – 3.

Число часов использования максимума нагрузки- 1460 часов

7.  Данные о местоположении и границах площадки строительства: р.п. Умет Зубово-Полянского района Республики Мордовия. Территория застроенная, в черте населенного пункта.   Земельный участок находится в кадастровом квартале 13:08:0404001.  Площадь земельного участка 50 м2..  Координаты земельного участка (по системе координат кадастрового округа 13 (СК 13).

| Обозначение характерных точек границ | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 385748.70 | 1129818.83 |
| н2 | 385751.98 | 1129823.85 |
| н3 | 385747.90 | 1129829.82 |
| н4 | 385742.95 | 1129822.59 |
| 2 | 385745.41 | 1129821.01 |
| н1 | 385748.70 | 1129818.83 |

8. Данные о ранее выполненных инженерных изысканиях: изыскания не проводились.

9. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изыскания для строительства: в соответствии с требованиями   нормативных документов в области инженерных изысканий, проектной деятельности, проведения экспертизы, природоохранной и строительной деятельности, техническим регламентам.

10. Требования к инженерно-геологическим изысканиям:

Необходимо:

- определить физико-математические и химические характеристики грунтов в основании трассы ВЛ-10 кВ.

- указать расчетное и удельное электрическое сопротивления грунтов

- указать горизонт грунтовых вод и горизонт высоких вод на период изыскания, дать прогноз сезонных колебаний уровней.

- указать глубину промерзания и пучинистые свойства грунтов.

- привести сведения об агрессивности грунтов, поверхностных и подземных вод к бетонным и железобетонным и стальным конструкциям.

- выявить неблагоприятные для строительства явления и процессы: водная и береговая эрозия, оползни, размыв, подтопляемость и т.д.

11. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям:

- масштаб 1:500, сечение рельефа-0,5 м, для построения вертикального профиля: масштаб по горизонтали - 1:500, масштаб по вертикали – 1:100.  ширина съемки – не более 20-30 м, система высот- Балтийская, система координат-МСК-13.

- на инженерно-топографических планах отразить: наличие существующих зданий и сооружений, фундаментов под опоры, проездов, подземных и надземных инженерных сетей, и коммуникаций с указанием назначения, границы существующих зеленых насаждений и их характеристику, отразить наличие красных линий, границ землеотводов хозяйствующих субъектов, с указанием кадастровых номеров земельных участков, их назначения и наименований хозяйствующих субъектов, санитарных зон и зон благоустройства. Указать высоты сооружений и инженерных сетей находящихся в границах инженерно-топографических планов, номера опор и обозначения ВЛ, нанесенные на опорах, существующих ВЛ, а также тип проводов (СИП или неизолированный) и материал стоек ВЛ (дерево или ж/б).

- выполнить сверку и согласование инженерно-топографических планов со всеми заинтересованными организациями и владельцами инженерных сетей.

12. Требования к инженерно-экологическим изысканиям

- произвести   микробиологические, санитарно-паразитологические и химические исследования почвы.

- химический анализ воды.

- радиационное обследование внешнего гамма излучения.

- оценка потенциальной радоноопасности территории, замер шума и электромагнитных полей, содержание в воздухе загрязняющих веществ.

- оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду

- рекомендации мероприятий, направленных на минимизацию отрицательного воздействия при строительстве объекта.

13. Требования к проектно-сметной документации:

Сметы составляются в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих норм с индексом пересчета в текущие цены.

14. Требования к проведению экспертизы: негосударственная экспертиза проектной документации со сметой и результатов инженерных изысканий.

16.  Требования к объему документации:

Проектно-сметная документация, отчеты по результатам инженерных изысканий, положительное заключение экспертизы выдается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе. Кроме того, смета, проектная и рабочая документация выдаются Заказчику в электронном виде в «Exel», «pdf» или «Word».

17. Сроки выполнения работ (включая получение положительного заключения экспертизы):

не позднее 80 календарных дней с даты заключения договора.

18. Прочие условия

Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

Исполнитель должен иметь соответствующую разрешительную документацию на выполнение видов деятельности в рамках договора, а именно действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное саморегулируемой организацией, на выполнение работ, предусмотренных Техническим заданием.

Привлечение субподрядных организаций допускается, при этом субподрядчик должен иметь должен иметь действующее свидетельство о допуске работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией, на выполнение работ, предусмотренных Техническим заданием.

ЗАКАЗЧИК                                                                                          Подрядчик

_____________________ А.Б.Сурдин                                                                        ___________________

м.п	                                                м.п

Приложение № 2

к договору №______

от «__» _____________г.

АКТ

приема-передачи выполненных работ

| р.п. Зубова Поляна | «___»______________2017 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сурдина Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)_______________________________________________________________________

именуемый(-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании ______________________________, с другой стороны,

(Устава, положения, доверенности)

составили настоящий Акт о нижеследующем:

на основании Договора №_________ от ___________ г. Подрядчик выполнил, а Заказчик принял   рабочую  и проектно-сметную документацию (далее по тексту – Результат работ) в количестве:

-инженерно- геодезические изыскания ___________________

-инженерно- геологические изыскания ___________________

-инженерно-экологические изыскания ___________________

-проектно-сметная документация ________________________

-положительное заключение экспертизы__________________

Работы выполнены на сумму ___________(________________) руб.___ коп, в том числе НДС 18 % ________ руб. ___ коп.

Подрядчик  передает Заказчику Результат работ в состоянии, предусмотренном Договором.

Претензий по качеству Результата работ Заказчик не имеет.

| ЗАКАЗЧИК. ООО «Электротеплосеть» Юридический и фактический адрес: РФ,431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70 А ИНН 1308082103, КПП 130801001, р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России г. Саранск, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615 ОГРН 1041302005360 ОКПО 71747240 ОКВЭД 35.12 Тел. 8-83458-2-22-10 email: elektrotszbv@mail.ru Генеральный директор ___________________ А.Б. Сурдин. |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |