|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Электротеплосеть» ___________________ А.Б. Сурдин «_____» _______________ 2015 г. |
| --- | --- |

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ:

«РЕКОНСТРУКЦИЯ  ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ-10 КВ В С. ШИРИНГУШИ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

Зубова  Поляна 2015

| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение |  |
| 2 | Общие положения Информационная карта |  |
| 3 4 | Определения, обозначения и сокращения Техническое задание |  |
| Приложение 1 | Заявка на участие в запросе котировок |  |
| Приложение 2 | Техническое предложение на выполнение работ |  |
| Приложение 3 | Анкета Участника |  |
| Приложение 4 | Сведения об опыте Участника по выполнению работ, являющихся предметом закупочной процедуры. |  |
| Приложение 5 | Проект договора |  |
| Приложение 6 | Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации |  |

1.Введение.

1.1 ООО «Электротеплосеть» приглашает к участию в запросе котировок  на право заключения договора на выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия».

Данный запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данное Приглашение не является Офертой и Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения данной закупочной процедуры в любое время со дня ее объявления, в том числе после окончания срока приёма заявок.

Общее положение.

2. Информационная карта

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Наименование Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» |
| 2.2. | Почтовый и юридический адрес Заказчика | 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 а |
| 2.3. | Банковские реквизиты Заказчика | Р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России К/с 30101810100000000615 БИК 048952615 ИНН 1308082103, КПП 130801001 ОГРН 104130205360 ОКПО 71747240, ОКВЭД – 40.10.2 |
| 2.4. | Руководитель Заказчика | Генеральный директор – Сурдин Алексей Борисович (действует на основании Устава), тел.: (83458) 2-22-10, факс: (83458) 2-22-10 |
| 2.5. | Ответственный исполнитель по организационным вопросам | Бухгалтер Большакова Наталья Васильевна, тел.: (83458) 2-19-91, факс: (83458) 2-22-10, эл. почта: elektrotszbv@mail.ru |
| 2.6. | Предмет запроса котировок | Право заключения договора на выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия». |
| 2.7. | Наименование Продукции, количество, количество лотов | Выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия». Количество лотов -1. Протяженность 4,5 км. |
| 2.8. | Место поставки товара (выполнения работ услуг) | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Ширингуши |
| 2.9. | Начальная (максимальная) цена договора | 593 000 (пятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 18%. |
| 2.10. | Валюта расчета и платежей | Российский рубль Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора, не предусматривается. |
| 2.11. | Финансирование | Собственные средства Заказчика |
| 2.12. | Порядок оплаты | Оплата осуществляется путем безналичного расчета; Расчет за выполненные Работы производится в течение 10-ти банковских дней после выполнения работ на основании подписанного акта приема-сдачи выполненных работ, выставленных Исполнителем счета-фактуры и счета на оплату. |
| 2.13. | Порядок формирования цены договора | 1. При заключении договора предложенная цена не может превышать установленную максимальную цену договора. 2. Цена договора содержит конечную сумму, с учетом всех затрат, издержек и иных возможных расходов Участника, включая уплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, НДС. 3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения других предусмотренных договором условий исполнения договора. |
| 2.14. | Срок поставки товара (выполнения работ) | В течение 30-ти календарных дней с даты заключения договора. |
| 2.15. | Гарантия качества | Гарантия качества на результаты работ не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результатов работ. За ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой документации, за принятие неверных проектных решений Исполнитель обязан: - переработать проектную документацию за счёт собственных средств в указанные Заказчиком сроки; - возместить затраты, понесенные Заказчиком, и убытки третьей стороне в результате использования неверных проектных решений и ненадлежащее составленной проектной документации. |
| 2.16 | Требования к объему проектно-сметной документации | В соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования по их содержанию» и действующих нормативных документов РФ на момент выдачи ПСД. Работы выполнить с применением современных программных средств. Сметную документацию разработать в ценах 4 квартала 2015года. |
| 2.17. | Требования к Участникам | Участник должен соответствовать требованиям, установленным действующим к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки: - быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме и исполнения Договора (физическое лицо-обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора); - не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); - не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; - не быть включенным в предусмотренных законодательством Российской Федерации реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); -иметь опыт аналогичных поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг не менее 1 года Примечание - заявка Участника, в составе которой нет документов, подтверждающих соответствие Участника предъявляемым в закупочной документации требованиям, по усмотрению Комиссии по закупкам может быть отклонена без рассмотрения по существу. |
| 2.18. | Критерии оценки заявок на участие в закупочной процедуре | Заявки на участие в запросе котировок оцениваются по единственному критерию – «Цена предложения», значимость критерия – 100%. Лучшим признается предложение с наименьшей ценой. В случае если хотя бы один Участник не является плательщиком НДС и указал в своей заявке цену предложения без учета НДС, ценовые предложения всех остальных Участников будут оцениваться без учета НДС. В случае если итоговый рейтинг окажется одинаковым у двух или более Участников лучшим будет признано то предложение, которое поступило ранее других. |
| 2.19. | Обеспечение заявки на участие в запросе котировок | Не предусмотрено. |
| 2.20. | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не предусмотрено. |
| 2.21. | Сроки предоставления заявок | Заявки принимаются с 08 часов 00 минут (МСК) 06 октября 2015 года до 16 часов 00 минут (МСК) 13 октября 2015 года. |
| 2.22. | Порядок предоставления заявок | 1. Заявки предоставляются на бумажном носителе или в электронном виде. 1.1. Заявки на бумажном носителе предоставляются в запечатанном конверте по адресу: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 а. Тел: (83458) 2-22-10, (83458) 2-19-91 режим работы с 8.00 ч до 17.00 ч перерыв с 12.00 до 13.00 ч. (МСК) На внешней стороне конверта указывается следующая информация: а) наименование и адрес Заказчика; б) полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес; в) наименование и номер закупочной процедуры, на участие в которой подается данная заявка; г) наименование и номер лота. 1.2. Заявки в электронном виде предоставляются по адресу электронной почты: elektrotszbv@mail.ru . В электронном сообщении указывается следующая информация: В теме сообщения: а) номер закупочной процедуры, номер лота на участие в которой подается данная заявка В сообщении: а) полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес; б) наименование и номер закупочной процедуры, на участие в которой подается данная заявка; Документы заявки в электронном виде должны представлять собой сканированные изображения оригинальных документов или их копий с обязательным заверением уполномоченного на то лица, скреплённые печатью предприятия. В целях обеспечения гарантии нераспространения сведений, содержащихся в заявке, поданной в электронном виде, третьим лицам до срока окончания приема заявок, рекомендуется файлы заявки преобразовывать в файл, защищенный паролем, а пароль для снятия защиты и доступа к информации заявки сообщать отдельным сообщением, отправленным по адресу электронной почты elektrotszbv@mail.ru после срока окончания приема заявок. Сообщение с паролем должно содержать: а) полное фирменное наименование Участника; б) наименование и номер запроса котировок, наименование и номер лота, на участие в котором была подана заявка; в) имя защищенного файла и пароль доступа к нему (пароль должен быть напечатан на том же языке ввода (допускаются только EN Английский (США) и RU Русский) и в том же регистре, в которых он записан в защищенном файле. Сообщение с паролем должно быть отправлено в течение 3-х часов с момента срока окончания приема заявок, но не позднее времени начала рассмотрения заявок Заявка, содержащая файл защищенный паролем, считается не поданной, если Заказчику не удалось осуществить доступ к информации, содержащейся в ней до начала процедуры рассмотрения заявок. При этом Заказчик, не несет никакой ответственности. |
| 2.23. | Содержание заявки | Заявка должна содержать: 1.Заявку для участия в запросе котировок по прилагаемой форме (Приложение 1). 2.Техническое предложение на выполнение работ (Приложение 2). 3. Анкету Участника (Приложение 3). 4.Сведения об опыте организации по выполнению аналогичных поставок товаров, работ, услуг за последний год (Приложение 4). 5. Заверенная Участником копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), для физических лиц- заверенная Участником копия паспорта гражданина РФ , заверенная Участником копия свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), заверенная Участником копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 6. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей), выданной по состоянию не ранее, чем за 6 месяцев до срока окончания заявки; 7. Заверенная Участником копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц); 8. Заверенная участником копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной по состоянию не ранее, чем за 6 месяцев до срока окончания подачи заявок; 9.Документы, позволяющие определить является/не является Участник субъектом малого и среднего предпринимательства, а именно: -заверенную Участником бухгалтерскую отчетность за предшествующий год; - заверенную Участником копии сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий год. 10. Заверенная Участником копия свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Все указанные документы прилагаются Участником к заявке. |
| 2.24. | Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов | 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 а. Начало: 14 октября 2015 года 10 час 00 мин. (МСК), окончание 14 октября 2015 года в 15 час.00 мин. (МСК) |
| 2.25. | Порядок предоставления Участникам разъяснений положений закупочной документации | Участник вправе направить нарочно, либо по электронной почте (факсу) запрос о разъяснении положений закупочной документации не позднее 9 октября 2015 года (не позднее 3 дней до срока окончания подачи заявок). Заказчик обязан разместить ответ на данный запрос в ЕИС в форме электронного документа не позднее 12 октября 2015 года (не позднее 1 дня до срока окончания подачи заявок). Запрос на разъяснение положений закупочной документации оформляется по предусмотренной форме (см. приложение 6). |
| 2.26 | Заключение Договора | Не ранее 21 октября 2015 года и не позднее 05 ноября 2015 года (не ранее 7-ми дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола) |
| 2.27. | Особые условия | При рассмотрении заявок, Заказчик не корректирует технические описки (ошибки) в заявках Участников. Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Заключенный по результатам запроса котировок Договор фиксирует все достигнутые Сторонами договоренности. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса котировок и настоящей Закупочной Документацией стороны руководствуются действующим законодательством РФ. |

3.Определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящей документации применяются следующие сокращения:

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью  «Электротеплосеть»,  (ООО  «Электротеплосеть»)

Комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для принятия решений в рамках проведения закупочных процедур.

Продукция – товары, работы, услуги, являющиеся предметом данной закупочной процедуры.

Участник – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на право заключения договора на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом данной закупочной процедуры.

4.  Техническое задание

на выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия».

|  | № п/п | Перечень основных данных | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Местонахождение объекта | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Ширингуши |  |
|  | 2 | Проектировщик | Определяется по результатам торгов |  |
|  | 4 | Вид строительства | Реконструкция |  |
|  | 5 | Стадийность проектирования | Инженерные изыскания. Проектно-сметная документация. |  |
|  | 6 | Вид проектирования | Индивидуальное |  |
|  | 7 | Основные технико-экономические показатели | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия. Протяженность – 4,5 км. |  |
|  | 8 | Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным решениям. | При выполнении документации применять новые материалы и технологии, которые обеспечивают увеличение гарантийного срока эксплуатации объекта. Разработки должны быть эффективными и экономичными. |  |
|  | 9 | Наименование работ: |  |  |
|  | 9.1 | Инженерно-геодезические изыскания | Выполнить в соответствии с правовой, инструктивно-методической и нормативно-технической документацией. |  |
|  | 9.2 | Инженерно-геологические изыскания | Выполнить в соответствии с правовой, инструктивно-методической и нормативно-технической документацией. |  |
|  | 9.3 | Инженерно-экологические изыскания | Выполнить в соответствии с правовой, инструктивно-методической и нормативно-технической документацией. |  |
|  | 9.4 | Проектно-сметная документация | «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия». |  |
|  | 10 | Основные требования к инженерному и техническому оборудованию | Заказчик предоставляет проектной организации исходные данные и технические условия для проектирования. Разработку проектной документации на реконструкцию линии электропередач ВЛ-10 кВ выполнить в соответствии с техническими условиями. |  |
|  | 14 | Стоимость проектно-изыскательских работ | Для определения НМЦ применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  |
|  | 15 | Объем проектно-сметной документации | В соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования по их содержанию» и действующих нормативных документов РФ на момент выдачи ПСД. Работы выполнить с применением современных программных средств. Сметную документацию разработать в ценах 4 квартала 2015 года. |  |
|  | 16 | Количество ПСД, выдаваемой Заказчику | Проектно-сметная документация выдается Заказчику в 4-х экземплярах. Кроме того, смета, проектная и рабочая документация выдаются заказчику в электронном виде в «Exel». Проектная и рабочая документация в «pdf» или «Word», автокад, 3Д. |  |
|  | 17 | Требования к прохождению согласований и прохождению Государственной экспертизы. | Согласование документации со службами, выдающими технические условия производит Исполнитель. Экспертное заключение требуется. Экспертные заключения получает и оплачивает – Заказчик. Повторную экспертизу оплачивает Исполнитель. |  |

Приложение 1

| На фирменном бланке Участника «___»___________ года №______ |  |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «____» ___________________г.

Кому:_________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

От кого:

Наименование юридического лица (ФИО  физического лица):_________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: ___________________________________________________________________

Адрес электронной почты______________________________________________________________________

ИНН________________________________________________________________________________________

КПП ________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о  проведении запросе котировок и закупочную документацию и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок, предлагаем выполнить работы, указанные в Техническом Предложении  (Приложение №1) .

Мы согласны исполнить условия договора, на общую сумму:__________________________________ ______________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Характеристика товара (работ услуг) | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |  |

| Цена предложения включает в себя конечную сумму, с учетом всех затрат, издержек и иных возможных расходов Участника, в том числе уплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей, НДС. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядок оплаты: ________________________________________________________________________ |  |  |
| Срок выполнения работ: _____________________________________________________________________ |  |  |
| Гарантия качества на выполняемую работу |  |  |
| Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Ширингуши. |  |  |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________ года.

Настоящим подтверждаем,  что:

1. Ликвидация (наименование Участника) не проводится, решение арбитражного суда о признании (наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует (если иное – указать).

2. Деятельность (наименование Участника) в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок не приостановлена (если иное – указать).

3. Задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды у (наименование Участника) отсутствует (если иное – указать);

4. В предусмотренном действующим законодательством реестре недобросовестных поставщиков сведения об (наименование Участника) отсутствуют.

Также, мы  подтверждаем согласие со следующими условиями:

- Нам не будут возмещены какие-либо издержки, понесенные нашей организацией в ходе рассмотрения Приглашения, подготовки квалификационной документации и нашей заявки;

- Мы подтверждаем, что все сделанные заявления и гарантии, а также представленная в нашей заявке информация являются полными и точными во всех деталях, соответствуют действительности, а также подтверждаем, что в случае если наше предложение будет признано лучшим, мы готовы заключить и исполнить договор на условиях, предусмотренных в нашей заявке.

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | расшифровка |
|  | м.п. |  |

Примечание - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью

Приложение 2

(Приложение №1

к котировочной заявке от _______________)

Техническое предложение

(наименование Участника)

Предлагает выполнить работы  (наименование видов, количество, сумма)

Руководитель предприятия _____________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3

Анкета Участника

| № | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | КПП Участника |  |
| 6 | ОГРН Участника |  |
| 7 | Юридический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11 | Телефоны Участника |  |
| 12 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 13 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Является ли Участник плательщиком НДС |  |

| ___________________ | ___________________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | расшифровка |
|  | м.п. |  |

Примечание:

Инструкция по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 10 "Банковские реквизиты…" указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение 4

Сведения

об опыте Участника по  выполнению работ   являющихся предметом закупочной процедуры.

Наименование Участника  __________________________________________

| № п/п | Предмет поставки, работ, услуг (название по договору) | Заказчик (название, адрес, тел.) | Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: | Общий объем поставки, работ (сметная стоимость), услуг | Персонал заказчика, курирующий поставку, выполнение работ, оказания услуг Ф.И.О., должность, контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | расшифровка |
|  | м.п. |  |

Примечание

Инструкция по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участник  должен  указать текущие и выполненные поставки, работы, услуги, свидетельствующие об опыте Участника запроса предложений, в области предмета договора за последний год.

Приложение 5

Договор     № ___

р.п. Зубова Поляна	    «___»___________2015 года

_______________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________________________,            действующего на основании _____________________________________________________ с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сурдина Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов ________________________________от ____  _____________ 20___ года №______ заключили настоящий  договор (далее-договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

К отношениям сторон по договору применяются требования ГК, ФЗ от 18.06.2011 года  № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерно- изыскательские работы  и

разработать проектно-сметную  документацию по объекту: ««Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия», а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора,  в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием и котировочной заявкой Исполнителя, в сроки и по цене, установленные настоящим Договором.

1.3. Перечень, условия и характер выполняемых Исполнителем работ определяется техническим заданием, являющегося  неотъемлемой частью Договора.

1.4. Заказчик обязуется организовать приемку Работ и их результата и оплатить обусловленную Договором их стоимость.

2.Стоимость работ.

2.1. Общая стоимость Работ составляет __________ рублей______ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по ставке 18% ___________________ рублей  _____ копеек

Цена Договора (стоимость работ) включает в себя все затраты по выполнению работ, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Стоимость работ  по настоящему Договору  (п.2.1) является твердой и определяется  на весь срок его исполнения.

2.4. В случае,  если настоящий Договор  заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, общая стоимость работ по настоящему Договору будет уменьшена на  размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.

3.Сроки выполнения работ.

3.1 Работы по выполнению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации проводятся в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Договора. Срок начала и окончания работ по Договору является окончательным и не подлежит изменению.

4.Права и обязанности Сторон.

4.1. Права и обязанности Заказчика:

4.1.1. Осуществляет финансирование Работ в объеме и сроки, определенные настоящим Договором.

4.1.2. Заказчик на основании представленных Исполнителем расчетных мощностей по нагрузкам на инженерные сети осуществляет запросы технических условий и передает их Исполнителю.

4.1.3. Участвует в работе приемочных комиссий.

4.1.4. Заказчик или специально уполномоченный Заказчиком лицо (орган) осуществляет контроль  за выполнением  работ, соответствием объемов, сроков и стоимости  настоящего Договора и его условий.

4.1.5. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Заказчик проводит экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договора, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.1.7. Заказчик выполняет иные функции, определенные настоящим Договором и действующими нормативными актами.

4.2. Права и обязанности Исполнителя:

4.2.1. Выполняет все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором с соблюдением требований по качеству, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.2. Выполняет все работы по настоящему Договору собственными средствами и (или) силами, средствами  привлеченных организаций.

4.2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику расчетные мощности по нагрузкам на инженерные сети для получения всех технических условий Заказчиком, необходимых для строительства объекта.

4.2.4. Выполняет инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания  и оплачивает все затраты, связанные с выполнением данных видов работ.

4.2.5. Обеспечивает Работы необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой.

4.2.6. Все проектные решения Исполнитель согласовывает с Заказчиком.

4.2.7. В случае обнаружения некачественного выполнения работ Исполнитель незамедлительно устраняет недостатки за счет своих средств.

4.2.8.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

4.2.9. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Исполнителя от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

4.2.10. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.2.11. При выполнении работ Исполнитель выполняет все сопутствующие работы, оказывает сопутствующие услуги, которые не предусмотрены  непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом Договора, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом Договора.

4.2.12. Исполнитель обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.Сдача и приемка работ.

5.1. Заказчик назначает своего представителя на контроль Работ, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Исполнителем к оплате работ.

5.2. До осуществления приемки работ (отдельного этапа работ) Заказчик проводит экспертизу  для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договором. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. Приемка осуществляется по актам приема-сдачи работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком положительного заключения экспертизы, проведенной экспертом либо уполномоченным представителем Заказчика по настоящему контракту, либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.4. Приемка результатов выполненной работы (отдельного этапа исполнения) оформляется документом о приемке (акты приемки выполненных работ), которые подписываются Заказчиком. В случае, если Исполнителю Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа, в мотивированном отказе указываются причины отказа в приемке работ и срок устранения данных замечаний. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо выполненной работы учитываются отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.5.  Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы (отдельного этапа исполнения Договора) в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Исполнителем.

6.Порядок и условия оплаты.

6.1. Оплата   по   настоящему   Договору   осуществляется   по безналичному расчету путем   перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя,  указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания  денежных средств с  расчетного счета Заказчика.

6.2.В случае изменения  расчетного   счета   Исполнитель   обязан   в однодневный срок  сообщить  об  этом  Заказчику  с  указанием  новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнитель, несет Исполнитель.

6.3.Расчет за выполненные Работы производится в течение 10-ти банковских дней  после выполнения работ  на основании  подписанного акта приема-сдачи выполненных работ,  выставленных  Исполнителем счета-фактуры и счета на оплату.

7.Гарантии качества работ

7.1. Гарантия качества на результаты работ не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результатов работ.

7.2. За ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой документации, за принятие неверных проектных решений Исполнитель обязан:

- переработать проектную документацию за счёт собственных средств в указанные Заказчиком сроки;

- возместить затраты, понесенные Заказчиком, и убытки третьей стороне в результате использования неверных проектных решений и ненадлежащее составленной проектной документации..

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности  перед  другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то  есть  чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том   числе пожара, наводнения, землетрясения,  войны, военных действий, террористических актов и т. д., а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия  обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем 10 (десять) дней  известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на  исполнение обязательств по данному Договору.

9.Ответственность сторон.

9.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором  и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов,пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договора срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. Выплата санкций не освобождает Стороны от  выполнения принятых по Договору обязательств.

9.4. Превышение Исполнителем стоимости работ, предусмотренной ст.2 настоящего Договора, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Исполнителем за свой счет.

9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров.

10.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и (или) возникающих в связи с исполнением договора.

10.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

10.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

10.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 10.3. Договора, спор подлежит разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения до исполнения сторонами всех своих обязательств.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых им к исполнению настоящего Договора субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

11.4. Поставщик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Договором или самим уведомлением.

11.6 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.7. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, стороны обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

11.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ООО «Электротеплосеть» 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70 А ИНН 1308082103, КПП 130801001, р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России г. Саранск, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. ОГРН 1041302005360 Генеральный директор ___________________ А.Б. Сурдин | ________________ Ф.И.О. м. п. |

Приложение № 1

к договору №_____

от «__» ____________г.

Техническое задание

выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия».

|  | № п/п | Перечень основных данных | Содержание основных данных и требований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Местонахождение объекта | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Ширингуши |  |  |  |
|  | 2 | Проектировщик | Определяется по результатам торгов |  |  |  |
|  | 4 | Вид строительства | Реконструкция |  |  |  |
|  | 5 | Стадийность проектирования | Инженерные изыскания. Проектно-сметная документация. |  |  |  |
|  | 6 | Вид проектирования | Индивидуальное |  |  |  |
|  | 7 | Основные технико-экономические показатели | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия. Протяженность – 4,5 км. |  |  |  |
|  | 8 | Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным решениям. | При выполнении документации применять новые материалы и технологии, которые обеспечивают увеличение гарантийного срока эксплуатации объекта. Разработки должны быть эффективными и экономичными. |  |  |  |
|  | 9 | Наименование работ: |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Инженерно-геодезические изыскания | Выполнить в соответствии с правовой, инструктивно-методической и нормативно-технической документацией. |  |  |  |
|  | 9.2 | Инженерно-геологические изыскания | Выполнить в соответствии с правовой, инструктивно-методической и нормативно-технической документацией. |  |  |  |
|  | 9.3 | Инженерно-экологические изыскания | Выполнить в соответствии с правовой, инструктивно-методической и нормативно-технической документацией. |  |  |  |
|  | 9.4 | Проектно-сметная документация | «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия». |  |  |  |
|  | 10 | Основные требования к инженерному и техническому оборудованию | Заказчик предоставляет проектной организации исходные данные и технические условия для проектирования. Разработку проектной документации на реконструкцию линии электропередач ВЛ-10 кВ выполнить в соответствии с техническими условиями. |  |  |  |
|  | 14 | Стоимость проектно-изыскательских работ | Для определения НМЦ применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка |  |  |  |
|  | 15 | Объем проектно-сметной документации | В соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования по их содержанию» и действующих нормативных документов РФ на момент выдачи ПСД. Работы выполнить с применением современных программных средств. Сметную документацию разработать в ценах 4 квартала 2015 года. |  |  |  |
|  | 16 | Количество ПСД, выдаваемой заказчику | Проектно-сметная документация выдается Заказчику в 4-х экземплярах. Кроме того, смета, проектная и рабочая документация выдаются заказчику в электронном виде в «Exel». Проектная и рабочая документация в «pdf» или «Word», автокад, 3Д. |  |  |  |
|  | 17 | Требования к прохождению согласований и прохождению Государственной экспертизы. | Согласование документации со службами, выдающими технические условия производит Исполнитель. Экспертное заключение требуется. Экспертные заключения получает и оплачивает – Заказчик. Повторную экспертизу оплачивает Исполнитель. |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                          ПОДРЯДЧИК

- _____________________ А.Б.Сурдин                   ___________________

м.п	м.п

Приложение № 2

к договору №______

от «__» _____________г.

АКТ

приема-передачи

| р.п. Зубова Поляна | «___»_______________ г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сурдина Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)_______________________________________________________________________

именуемый(-ое) в  дальнейшем  «Исполнитель»,   в лице________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании ______________________________, с  другой стороны,

(Устава, положения, доверенности)

составили настоящий акт о нижеследующем:

на основании Договора №_________ от ___________ г. Исполнитель выполнил, а Заказчик  принял   рабочую  и проектно-сметную  документацию  (далее по тексту –  Результат  работ) в количестве:

-инженерно- геодезические изыскания  ___________________

-инженерно- геологические изыскания ___________________

-инженерно-экологические изыскания ___________________

-проектно-сметная документация ________________________

Работы выполнены на  сумму ___________(________________)  руб.___ коп, в том числе НДС 18 % ________  руб. ___ коп.

Поставщик передает Заказчику Результат работ в состоянии, предусмотренном договором.

Претензий по качеству  Результата работ Заказчик не имеет.

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| ООО «Электротеплосеть» 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70 А ИНН 1308082103, КПП 130801001, р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России г. Саранск, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. ОГРН 1041302005360 Генеральный директор ____________________ А.Б. Сурдин |  | ________________Ф.И.О. |

Приложение 6

Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации

| На фирменном бланке Участника «___»___________ года №______ |  |
| --- | --- |

Кому____________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

Запрос

разъяснения положений закупочной документации по проведению запроса котировок (Наименование закупочной процедуры)

| № п/п | Наименование раздела закупочной документации | Вопрос по разъяснению закупочной документации |
| --- | --- | --- |

__________                            _________                              ________________

| должность | подпись | расшифровка |
| --- | --- | --- |
|  | м.п. |  |